

**Республика Карелия**

**Пряжинский район**

**Администрация Эссойльского сельского поселения**

**п.Эссойла, ул. Первомайская, д.12, тел. 33-534, 33-139**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 09 января 2018 года**

**п.Эссойла № 2**

Об утверждении Муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории Эссойльского

сельского поселения на 2018 -2022 годы» в рамках

реализации приоритетного проекта «Формирование

 комфортной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Администрация Эссойльского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование комфортной современной городской среды на территории Эссойльского сельского поселения на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации Эссойльского сельского поселения.

Глава Эссойльского сельского поселения - А.И.Ореханов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Разослать: дело – 1, обнародование – 5, прокуратура – 1, МЮ -1.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Эссойльского сельского поселения

от «09» января 2018 года №2

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на** территории Эссойльского **сельского поселения на 2018-2022 годы»**

**в рамках реализации приоритетного проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Формирования современной городской среды на территории Эссойльского сельского поселения на 2018-2022 гг.» в рамках реализации приоритетного проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Приоритетный проект «Комфортная городская среда», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 годаПравила предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 года №169 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Эссойльского сельского поселения. |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта условий проживания населения на территории Эссойльского сельского поселения.  |
| Задачи муниципальной программы | 1. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в п.Эссойла2. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий в п.Эссойла |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы;2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 928.000 тыс. рублей, из них:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| год | Всего, тыс. руб | В том числе за счет: |
| Средств МО | Средств бюджета РК и | Средств бюджета РФ | безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования\* |
| 2018 | 1249,6 | 75,0 | 75,0 | 1174,6 |  |
| 2019 | 1249,6 | 75,0 | 75,0 | 1174,6 |  |
| 2020 | 1249,6 | 75,0 | 75,0 | 1174,6 |  |
| 2021 | 1249,6 | 75,0 | 75,0 | 1174,6 |  |
| 2022 | 1249,6 | 75,0 | 75,0 | 1174,6 |  |
| Всего | 6248,0 | 375,0 | 375,0 | 5873,0 |  |

 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы - 100 %;2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы - 100 %. |

\* *определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах.*

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

**в Эссойльском** **сельском поселении**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Эссойльского сельского поселения путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях установления требований к содержанию и благоустройству территорий разработаны и утверждены Решением Совета Эссойльского сельского поселения L сессии III созыва от 19.10.2017 года Правила благоустройства и содержания территории Эссойльского сельского поселения (далее – Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены, в том числе, организация содержания и уборки территорий (периодичность уборки территорий в зимнее и летнее время, необходимость соответствия регламентированным критериям качества выполнения работ), правила сбора, временного хранения и утилизации отходов, правила содержания объектов благоустройства, правила озеленения.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное покрытие большинства придомовых территорий либо отсутствует, либо имеет высокий физический износ. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует производства работ, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

Зоны массового пребывания людей совершенно не оборудованы необходимым набором элементов благоустройства и ландшафтного дизайна, не имеют эстетического вида.

К повышению уровня благоустройства и качества городской среды необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности территорий.

Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Оценка текущего состояния благоустройства**

**дворовых и общественных территорий поселения**

**в период с 2015 по 2017 годы**

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  | процентов | 0 | 0 | 0 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий(при наличии такой практики) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |

 Реализация

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.**

**Цели и задачи муниципальной программы.**

**Прогноз ожидаемых результатов.**

Приоритеты муниципальной политики Эссойльского сельского поселения определяются федеральным законодательством, паспортом Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10).

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1. Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории населённых пунктов с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия (далее – населённый пункт) путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённых пунктов с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории соответствующего населённого пункта, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав и положение о которой утверждены Постановлением Администрации Эссойльского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_ «Об утверждении состава комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Эссойльского сельского поселения».

3.Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями.

Целью муниципальной программы является повышение комфортности условий проживания населения.

К задачам муниципальной программы относится следующее:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах.

В целях настоящей муниципальной программы под населёнными пунктами понимаются населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 25 % процентов;

- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 22 % процентов.

Сроки реализации программы: 2018 -2022 годы. Этапы реализации выделяются по годам.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в **приложении 1** к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в **приложении 2** к муниципальной программе.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг., **приложении 3.**

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018 -2022 годах, утвержденным Постановлением Администрации Эссойльского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, приведен в **приложении 4.**

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в **приложении 5** к муниципальной программе (далее – минимальный перечень работ по благоустройству);

- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству, приведён в **приложении 6** к муниципальной программе;

- дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств бюджета Республики Карелия, приведён в **приложении 7** к муниципальной программе (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству);

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству, приведена в **приложении 8** к муниципальной программе;

- порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, приведен в **приложении 9** к муниципальной программе;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории приведён в **приложении 10** к муниципальной программе.

**Раздел 3. Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018 год.**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств бюджета Республики Карелия;

- за счет средств местного бюджета;

- за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.

При этом одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий,

не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Размер безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы, составляет не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ по благоустройству.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в **приложении 11** к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018-2022 г. |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | Проценты | 100 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | Проценты | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации  | окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах |
| 1.1. Основное мероприятие 1.1.1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация Эссойльского сельского поселения | 2018 | 2022 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) дворовых территорий | 1. Установка скамеек.2. Установка урн.3.Устройство детской площадки | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах |
| 2.1. Основное мероприятие 2.1.1.Благоустройство общественных территорий | Администрация Эссойльского сельского поселения | 2018 | 2022 | Улучшение состояния (уровня благоустройства) общественных территорий | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования: центральных улиц, парков и т.д. | Показатель 2Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы |

Приложение 3

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022г.г.

в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории, её расположение и площадь | Перечень мероприятий | Целевой показатель | Ориентировочная стоимость |
| Ед.изм. | количество |
| 1 | Благоустройство территории берега озера «Малый пляж» в конце улицы Пляжная, площадь 5030 м2. |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство территории стадиона между ул. Набережная и ул. Строителей, площадь 4654 м2. |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство территории между рынком и ул. Центральной (установка детской площадки), площадь 1280 м2. |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство территории «Аллея Победы» между ул.Школьной и ул. Первомайской , площадь 2630 м2. |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство территории около Обелиска возле Дома культуры, площадь 1270 м2. |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство стадиона за Домом культуры, площадь 11431 м2. |  |  |  |  |
| 7 | Благоустройство территории «Тропа здоровья» до д. Алекка, протяженность 2 км 200 м. |  |  |  |  |
| 8 | Благоустройство территории возле Дома культуры, площадь 1500 м2. |  |  |  |  |
| 9 | Благоустройство территории рынка между ул. Центральной и Новоселов, площадь 1660 м2. |  |  |  |  |
| 10 | Благоустройство территории кладбищ в п. Эссойла и с. Эссойла, площадь 20120 м2. |  |  |  |  |
| 11 | Благоустройство территории между школой и «Аллеей победы» площадь 1560 м2. |  |  |  |  |
| 12 | Благоустройство территории у здания столовой Эссойльского сельпо, площадь 1000 м2. |  |  |  |  |
| 13 | Благоустройство территории от ул. Школьной д.4 до ул.Центральная д.15 и д.16 |  |  |  |  |
| 14 | Благоустройство территории между домом №13 ул. Октябрьской и Домом культуры, площадь 3000 м2. |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022г.г.

в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Площадьдворовойтерритории, м² | Доля финансовогоучастия граждан,% |  | Ориентировочнаястоимость |
| Адресный перечень | Перечень мероприятий |
| п/п |
|  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | п. Эссойла, ул. Школьная, д.7, д.8, д. 9 | 2200 |  |  |  |
| 2 | п. Эссойла, ул. Первомайская, д.18, д.19,ул. Октябрьская, д. 10, д.12 | 6100 |  |  |  |
| 3 | п. Эссойла, ул. Первомайская, д. 12, д.14 | 1500 |  |  |  |
| 4 | п. Эссойла, ул. Центральная, д. 12, д.14, д.15, д. 16 | 3500 |  |  |  |
| 5 | п. Эссойла, ул. Центральная, д. 8, д.9 | 1500 |  |  |  |
| 6 | п. Эссойла, ул. Октябрьская, д.13, д.13а | 3000 |  |  |  |
| 7 | п. Эссойла, ул. Октябрьская, д.2 | 800 |  |  |  |
| 8 | п. Эссойла, ул. Октябрьская, д.8, д. 8а | 1300 |  |  |  |
| 9 | п. Эссойла, ул. Новоселов, д. 5, д.6 | 1000 |  |  |  |
| 10 | п. Эссойла, ул. Первомайская, д.20, д.21п. Эссойла, ул. Мелиоративная, д.1п. Эссойла, ул. Октябрьская, д.14 | 4700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

Минимальный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых

за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия

1. Установка скамеек.
2. Установка урн.
3. Устройство детской площадки

Приложение 6

к муниципальной программе

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Визуализированное изображение** | **Наименование, характеристики** |
|  | **Скамья** |
| **1.1** |  | **Скамья без спинки:**длина скамейки - 1,5 м;ширина – 380 мм;высота - 680 мм. |
| **1.2.** |  | **Скамья без спинки:**длина скамейки - 2,0 м;ширина - 385 мм;высота - 660 мм. |
| **1.3.** |   | **Скамья со спинкой:**длина скамейки - 2,085 м;ширина - 770 мм;высота - 975 мм. |
| **1.4.** | **D:\Работа\_АДБ Проект 5\Скамьи-Лавочки\Скамья С-1.jpg** | **Скамья со спинкой:**

|  |
| --- |
| **Длина**: 1500 мм |
| **Ширина**: 550 мм |
| **Высота**: 1000 мм |

 |
|  | **Урна**  |
| **2.1.** |  | **Урна металлическая «Деревянный декор»**:высота - 665мм;ширина - 420 мм;объем: 10 л |
| **2.2.** |  | **Урна для мусора:**высота - 540 м;ширина – 400 мм;объем: 20 л. |
| **2.3.** |  | **Урна уличная:** высота - 570 мм;ширина - 480 мм;объем: 40 л. |
| **2.4.** | **D:\Работа\_АДБ Проект 5\Урна для мусора\UM-5.jpg** | **Урна для мусора УМ-5:**

|  |
| --- |
| **Длина**: 220 мм |
| **Ширина**: 250 мм |
| **Высота**: 900 мм |

 **Объем: 20 л.** |

Приложение № 7

к муниципальной программе

Дополнительный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий,

софинансируемых за счет средств субсидии

из бюджета Республики Карелия

1. Установка качелей.
2. Оборудование детской (игровой) площадки.
3. Обрезка деревьев и кустов.
4. Удаление аварийных деревьев.

 5. Установка беседки. Приложение 8

к муниципальной программе

Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристика строительных работ и конструкции | Единица измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Ремонт дворовых проездов. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Обеспечение освещения дворовых территорий. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Установка скамеек. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Установка урн. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек (в том числе тротуарной плиткой). |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 6. Установка бордюрных камней. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 7. Установка качелей. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 8 Устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки). |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 9. Оборудование детской (игровой) площадки. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 10. Оборудование спортивной площадки. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 11. Озеленение территории (высадка, формирование крон деревьев, кустарников, устройство цветников). |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 12. Установка газонных ограждений, декоративных ограждений. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 13. Обрезка деревьев и кустов. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 14. Удаление аварийных деревьев. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 15. Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и строительство сараев |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 16. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 17. Отсыпка дворовой территории (выравнивание). |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 18. Устройство площадок для выгула животных. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 19. Оборудование велопарковки. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Раздел 20. Устройство ливневой канализации. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение 9

к муниципальной программе

Порядок

аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг., (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

финансовое участие – финансирование выполнения работ из минимального и (или) дополнительного перечня работ за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 3 процентов от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование мероприятий из дополнительного перечня работ;

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Эссойльского сельского поселения (далее – Администрация) для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия.

4. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Эссойльского сельского поселения.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от объема средств из бюджета Республики Карелия, подлежащих направлению на софинансирование указанных работ.

8. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Эссойльского сельского поселения - Администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ, может быть открыт администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

9. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

10. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, но не позднее 1 мая 2018 года.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства не позднее 15мая 2018 года в порядке и на условиях, определенных соглашением.

11. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования с момента их зачисления на лицевой счет администрации.

12. Администрация в течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств направляет в *финансовый орган Пряжинского национального муниципального района* копию заключенного соглашения.

13. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

14. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

15. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Комитет ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

16. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

17. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

18. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется *финансовый орган Пряжинского национального муниципального района* в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 10

к муниципальной программе

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Эссойльского сельского поселения (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Эссойльского сельского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Разработка дизайн – проекта обеспечивается заинтересованными лицами при содействии Администрации Эссойльского сельского поселения (далее – администрация).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг., (далее – муниципальная программа),

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

а) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;

б) разработка дизайн-проекта (при необходимости с участием представителей администрации);

в) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан представить в общественную комиссию дизайн-проект не позднее 30 апреля.

8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение № 11

к муниципальной программе

|  |
| --- |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы** |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник  | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа «Формирования современной городской среды на территории Эссойльского сельского поселения на 2017 год» | всего в том числе: |  |   |   |   |   |   |
| Администрация Эссойльского сельского поселения  | средства бюджета муниципального образования |   |   |   |   | Примечание: не менее 7 процентов от размера средств, поступающих в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |
| средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |  |  |  |
| безвозмездные\* поступления в бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| (наименование соисполнителя) |  |   |   |   |   |   |
| (наименование муниципального заказчика-координатора) |  |   |   |   |   |  |
| (наименование участника) |  |   |   |   |   |  |

\* определяется после завершения процедур по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году

